# 2018-02-12~2018-02-14 *【下一周计划】*

1. 沪、深交易所行情合同事宜确认
   1. 上交所基本确定只付移动端30万没问题，后续走合同变更协议流程；
   2. 深交所基本确定只付移动端30万没问题，后续走合同变更协议流程；
2. 新华社项目后续实施评估结果确认
   1. 初步已评估完，共计剩余101个专题，其中有28个存在问题，其他71个基本初步确定。
   2. 孙总需要跟新华社陈总确认交付标准和执行方式
3. 投研应用项目业务
   1. 中原证券产品中心平台项目商讨
      1. 确定是否需要出差现场沟通事宜
   2. 广发证券投研平台需求**POC准备**
      1. 确定周二下午1：30 给广发各部门领导讲解汇报公司和产品**【完成】**
4. 周例会
   1. 周度荣誉评选
   2. 月度荣誉评选
   3. 问题及方法论迭代
   4. 组织架构迭代

# 2018-01-08~2018-01-13 *【2018年第二周】*

1. 确定新华社项目解决方案讨论确定（01-11）：**【完成】**
   1. 135万人员专题项目，剩余约113万待付款，
   2. 杨雷 负责该项目后续结项推进事宜
   3. 与孙总确定于1月15日下班前完成后续工作量评估，回复北京孙玲【待续…】
2. 定标总就【七项修炼+业务计划】的培训（01-11）**【完成】**
   1. 业务计划制定方式培训
   2. 周报汇报方式培训
   3. 确定了管理层周会时间（每周一下午13：00）
   4. 确定了业务计划和周报迭代时间（每周六12：00前）
3. 2017年8月23日签订的沪深行情采购合同付款事宜沟通推进【待续…】
   1. 沪市交易所需要的申明文件加盖公章已经发出，下周一等回复
   2. 深市交易所已经完成沟通，下周一等回复
4. 贝贝牛产品
   1. 贝贝牛产品IOS版本Appstore审核事宜确认**【完成】**
      1. Appstrore已于审核已经通过
   2. 贝贝牛产品与贝襄方会议**【完成】**
      1. 总结当前版本产品情况
      2. review下一版产品设计方向
      3. 产品销售策略和定价确认
   3. 产品开发推进
      1. 服务接口（增加单用户在线）
      2. 管理后台（增加会员、订单、渠道管理）
5. 投研应用项目事宜【完成】
   1. 国盛证券投研系统项目（售前商务谈判）
   2. 广发证券投研系统项目（售前交流）
   3. 国金证券投研系统项目（项目开发进度情况了解）
   4. 中国人寿研报系统需求分析（一周后出初步报价方案）【待续…】
   5. 光大证券数据应用整合方案提交初稿
   6. 安迅思项目结项事宜【下周三上午现场项目总结会议】
6. 部门周会
   1. 各项目组项目实施情况汇报
   2. 投研平台产品研发情况汇报
   3. 贝贝牛产品发布进展汇报
   4. 部门组织架构调整初步计划沟通
7. 问题与思考
   1. 关于金融投资研究领域，智能化技术应用场景及业务模式突破方式的考虑

受制于监管要求、受制于自有组织体系、受制于业务管理模式、受制于内部资源…